Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

(a) Kỹ thuật chọn và lý do:

- Chọn kỹ thuật Start–Stop–Continue vì kỹ thuật này hướng thẳng vào hành động cụ thể rất phù hợp với buổi họp ngắn 45 phút khi các vấn đề đã lộ diện rõ trong Sprint.

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop. Cần dừng thói quen dồn việc kiểm thử vào cuối Sprint vì gây trễ hạn và không kịp sửa lỗi. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Viết lại thẻ: "Lỗi được phát hiện và thông báo quá muộn trong Sprint." Xếp vào cột Stop (dừng việc dồn lỗi báo trễ) hoặc Start (bắt đầu quy trình kiểm thử và báo lỗi liên tục ngay khi code xong PBI). Cần viết lại vì thẻ gốc chỉ trích đích danh cá nhân. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Không thuộc Sprint Retrospective. Đây là phản hồi về tính năng sản phẩm (Product Backlog), chuyển thẻ này cho Product Owner (Thảo) để đưa vào xem xét ở Sprint Review. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start. Bắt đầu bổ sung tiêu chí "Kiểm thử thành công trên điện thoại" vào Definition of Done ngay Sprint tới. |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01 | Quy trình | Thiếu quy trình kiểm thử sớm/song song theo từng PBI, nhóm đang làm theo kiểu dồn kiểm thử hàng loạt vào cuối Sprint |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Áp dụng quy trình kiểm thử cuốn chiếu: Mỗi PBI sau khi code và review chéo xong phải được kiểm thử ngay trong vòng 24 giờ, không để dồn quá ngày thứ 7 của Sprint | Scrum Master (Duy) cùng cả nhóm Developers (Hải, Linh, Nam, Quỳnh) | Kiểm tra hàng ngày tại Daily Scrum và đánh giá lại tại buổi Retrospective của Sprint tiếp theo | Nhật ký kiểm thử hiển thị ngày test trải đều từ ngày 3 đến ngày 7; không còn PBI bị dồn lỗi chưa sửa vào 2 ngày cuối Sprint |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

Thứ tự 5 bước: H3 → H2 → H5 → H1 → H6

Hoạt động bị loại và lý do: Loại H4 vì Vi phạm nguyên tắc tự tổ chức của Scrum, giải pháp cải tiến phải do toàn bộ nhóm cùng đồng thuận xây dựng và cam kết thực hiện, Scrum Master chỉ đóng vai trò hỗ trợ điều phối.

Lời mở đầu:  "Chào cả nhóm, buổi họp hôm nay là để ta cùng nhìn lại cách làm việc trong 2 tuần qua nhằm giúp nhóm làm tốt hơn ở Sprint tới. Nguyên tắc cốt lõi hôm nay là tập trung vào quy trình và vấn đề phát sinh chứ tuyệt đối không phán xét hay đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân nào. Mọi người hãy thẳng thắn chia sẻ góc nhìn của mình để cùng nhau tìm giải pháp hiệu quả nhất nhé"